Акционерное общество «Национальная компания «Казахстанская железная дорога» рассмотрело заявление № 04-2/326 от 15 апреля 2024 года заместителя акима Мартокского района А# Айтмагамбетова о выдаче технического договора на пересечение железнодорожных путей с пешеходными мостами в г. Мартек и Деревни Жайсан.

Утверждено приказом от 22 декабря 2016 года № 1162-Ц.

Результаты работы комиссии оформляются актом, в котором места пересечения должны быть показаны в точном соответствии с железнодорожным пикетированием, и передается Заказчику для разработки проектной документации на переезд.

При обследовании пересечений объектов коммунального назначения в увязке с расстоянием автомобильной дороги, электроснабжения, сигнализации и связи при необходимости дать Заказчику рекомендации по охране или выносу инженерных коммуникаций и других объектов инфраструктуры за пределы территории строительства.

При осмотре перекрестков следует учитывать следующее.

Реализация основных положений нормативных документов уполномоченных органов при строительстве существующих железнодорожных и других инженерных сооружений и коммуникаций на трассах кабелей электроснабжения на СОБ и путях связи.

возможность ревитализации и улучшения объектов железнодорожной инфраструктуры

доступ к железнодорожному пути во время восстановительных и реабилитационных работ

электрификация железнодорожного участка и перспективы развития дорог

При проектировании перекрестка учитываются следующие факторы:

1. Расстояние по вертикали нижней части конструкций над рельсами и расстояние по горизонтали от опорных концевых и промежуточных опор промежуточных конструкций пешеходного моста до осей железнодорожного транспорта следует принимать с учетом подходных размеров конструкций. МЭМСТ 9238-2013 Составы и конструкции железных дорог подвижные.

2. Мероприятия по сохранению существующих кабельных и воздушных линий СОБ связи передачи электроэнергии. При этом необходимо заключить договор на оказание услуг при присоединении и отключении кабельных и воздушных линий электропередачи, кабельных и воздушных линий Актюбинского филиала АО «НК «КТЖ».

3. Соблюдение соответствующих требований нормативных документов по проектированию и строительству пешеходных мостов. В любом случае должны быть приняты страховочные устройства или организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность и непрерывность движения поездов.

К рассмотрению принимается проектная документация перекрестка в электронной версии и на бумажном носителе, выполненная на стадии проектирования П или РП в следующем составе.

Масштаб 1:500, 1:1000, не менее 50 метров в обе стороны от оси перекрестка и поверхности грунта железной дороги, от основания сваи, включая точное примыкание перекрестка к железной дороге и направления движения отдельные железнодорожные пункты, расположенные рядом, с маркировкой и наименованием всех существующих устройств, расположенных на полосном топографическом плане перекрестка

реальные и проектные особенности земельного участка по оси пересечения, уровень основания земляного отвала, уровень оголовка рельсов, существующие водоотводные и противодеформационные сооружения (кюветы, горные и водоотводные канавы, дренажные сооружения и т.д.), существующие коммуникации и сооружения, а также  Подробный геологический разрез с документацией проектных решений, принятых по устройству пересечения, в масштабе   1:100,1:200.

проектные решения по устройству пересечений с существующими коммуникациями (коммуникациями, электропередачами, воздушными линиями и т. д.), расположенными на разделенной территории.

проект организации строительства перекрестка следующего состава

график строительства, включая период подготовки и период установки оборудования и его учет.

строительные чертежи подготовительного и основного этапов строительства

организационно-технологические схемы строительства объекта

перечень объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ.

описание условий строительства

Проект фундаментов следует принимать в зависимости от состояния грунта (геолого-литологического строения, плотности, влажности, гибкости, результатов испытаний на сжатие и просадку, интенсивности коррозии, влияния на стальные и железобетонные конструкции, используемые в строительстве, глубины залегания тоннаж, уровень грунтовых вод и вероятность их таяния и наводнения при приливах).

Обоснование необходимости или непроведения технологических инструктажей путем привлечения работников АО «НК «КТЖ» к работе в рабочее или нерабочее время, отключения электроснабжения, средств связи, прекращения движения поездов или ограничения скорости движения поездов. При этом времени, в случае необходимости разработайте таблицу его продолжительности.

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения при проведении строительно-монтажных работ.

инструкция о порядке осуществления инструментального контроля за качеством строящегося объекта

условия охраны окружающей среды в непроходимых полосах и охранной зоне железной дороги

обоснование необходимости основных строительных машин, механизмов, транспортных средств, а также временных зданий и сооружений,

перечень приспособлений и устройств специальных второстепенных конструкций для строительства объекта

акт выбора перекрестка и копию настоящих технических условий,

гарантийное письмо с указанием адреса, контактного телефона и наименования организации, непосредственно ответственной за правильное и безопасное использование пешеходных мостов.

В заключении инженерно-геологического исследования участка пересечения должно быть указано следующее:

гидрогеологические условия участка перехода, где указаны отметки существующего уровня грунтовых вод.

Минимальный объем буровых работ – не менее двух скважин по оси пересечения с обеих сторон железнодорожного полотна глубиной не менее 2,0 м ниже низа защитной трубы (корпуса).

Необходимо согласовать в проектной документации расстояние электроснабжения, расстояние до дорог, расстояние сигнализации и связи, а также в случае, если пересечения пешеходных мостов находятся в границах станции, филиала «Батыс» ТОО «КТЖ». - Грузовой транспорт» и начальникам станций, а затем передать его в ГСЗ.

Договор оформляется датой заключения, должностями и фамилиями подписывающих лиц, указанными в плане пересечения, а также заверяется печатями, либо предложения и предупреждения оформляются в личном письме.

Срок рассмотрения проектной документации перекрестка должен составлять три рабочих дня для каждого из указанных подразделений.

После утверждения проектной документации перекрестка в установленном порядке НСК готовит письменное заключение об утверждении проектной документации перекрестка и направляет его в отдел технического развития филиала АО «Главная сетевая дирекция» КТЖ» НК «КТЖ» на дальнейшее рассмотрение.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года