[bookmark: bookmark4] Техническое задание 
на детализацию дизайн-проекта (визуализации) шоу-румов на объекте: 
«Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: 
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	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Наименование объекта, адрес.
	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: 
г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 59, литер Г


	2. Основание 
	Договор 

	3. Заказчик
	ООО «Спецстрой»

	4. Стадия проектирования
	Дизайн-проект

	5. Проектная задача
	Проработать детализацию дизайнерских решений по визуализациям 4-х шоурумов (офисов) и коридора, расположенных на 5-м этаже 11-этажного офисного здания.


	6. Выполняемый объем работ
	1. Разработанные дизайнерские решения должны включать:
1. Раллы и материал всех требуемых отделочных материалов;
2. Марки светильников;
3. Развертки стен с декоративными элементами / указания по их высоте и ширине, привязке;
4. Раллы, материал, размеры мебели (вторым этапом).
5. Расстановку мебели (вторым этапом).
2. Возможна выдача заданий и решений в формате Exel таблиц с эскизами.
3. Все решения согласуются с Заказчиком.


	7. Сроки выполнения
	1. Выполнение детализации – 1-2 недели.
2. Согласование с Заказчиком – 2 недели.


	8. Исходные данные
	1. Визуализации;
2. Планировочные решения;
3. Список вопросов по материалам.


	9. Требования к формату выдаваемой документации
	 Документация передается Заказчику в электронном виде, в формате exel и pdf.
 После оплаты по договору документация также передается в редактируемом формате:   Exel, AutoCAD и др. 
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